# Рамочный договор подряда №

# (на производство ремонтно-строительных работ)

г. Москва	     			    		                                             «___»_________  2019 г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)  ИНН 7736046991, ОГРН 1027700024560, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Правления Полтавского В.А., действующей на основании  доверенности № от ___ января 20___ г., с одной стороны, и

#### Общество с ограниченной ответственностью «______________________________»  (Член саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «_________________», регистрационный № СРО-_______, Свидетельство № ________________ от «___»_________ 20____г. , ИНН  ______________, зарегистрировано __________________ года ___________ инспекцией Федеральной налоговой службы №_____ по г. ___________, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ___________ № _____________, ОГРН ________________, адрес местонахождения: ______________________________), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании Заказчик и Подрядчик в дальнейшем именуемые «Стороны» (по отдельности «Сторона»), заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор» о нижеследующем:

Определения, применяемые Сторонами по  настоящему Договору:

«Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые совершены в письменной форме, имеют прямое указание на настоящий Договор, и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

«Объект» - нежилое помещение, принадлежащее Заказчику на праве собственности/аренды/субаренды, передаваемое Заказчиком Подрядчику для проведения предусмотренных настоящим Договором Работ  на Объекте.

«Работы» - комплекс работ, подлежащий выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, ЗАКАЗ-НАРЯДом (Приложение №1 к настоящему Договору) на выполнение работ на Объекте: проектные, демонтажные, ремонтно-строительные, электромонтажные, отделочные, специальные и другие виды работ.

«Специалист» - лицо, имеющее определенную квалификацию, знания и опыт, позволяющие обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ по настоящему Договору и/или соответствующий надзор за их выполнением.

«ЗАКАЗ-НАРЯД» на выполнение работ - документ, составленный по форме Приложения № 1  к Договору, определяющий объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также цену Работ на конкретном объекте недвижимого имущества Заказчика.

«Акт сдачи-приемки выполненных Работ» - документ установленной формы КС-2, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, подписанный полномочными представителями Заказчика и Генерального подрядчика, после предоставления Исполнительной документации, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенных Работ и/или определенного этапа Работ и являющихся основанием для взаиморасчетов по Договору.

«Справка о стоимости выполненных Работ и затрат» - документ установленной формы КС-3, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, подписанный полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

«Акт приемки выполненных Работ» на Объекте - документ, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, подтверждающий выполнение Подрядчиком и Заказчиком своих обязательств по Договору и начало гарантийного периода эксплуатации (по форме, согласно Приложению № 3 к Договору).

«Гарантийный период эксплуатации» - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных Работ условиям Договора, соответствующего ЗАКАЗ – НАРЯДа. Течение периода начинается  со дня подписания Акта приемки выполненных работ в гарантийную эксплуатацию Сторонами.

«Согласование» - подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Сторон.

«Оборудование» - любое оборудование, необходимое для нормального выполнения Работ в соответствии с проектной документацией, в том числе, строительное оборудование временного ввоза и временные сооружения.

«Материалы» - строительные конструкции, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ, комплектующие изделия, инвентарь.

«Сроки» - предусмотренные Договором конкретные сроки производства Работ и отдельных их этапов, выраженные в календарных днях, указанные в ЗАКАЗ-НАРЯДах на Объект.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется обеспечить выполнение комплекса  Работ, и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Комплекс Работ включает в себя работы:

-  Выполнение Работ по ремонту и инженерно-техническому оборудованию Объекта, предусмотренных ЗАКАЗ-НАРЯДом на выполнение работ;

-  Сдача результата Работ, проектной и исполнительной документации (при необходимости) Заказчику по Акту приемки выполненных работ в состоянии, позволяющем  вести нормальную эксплуатацию Объекта.

  - Виды, объемы и стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком на каждом Объекте,  указываются в ЗАКАЗ - НАРЯДах на выполнение работ на Объекты, (по форме, указанной в  Приложении № 1 к Договору).

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы выполняются из материалов, самостоятельно приобретенных Подрядчиком для выполнения Работ, согласованных Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, за использование некачественных  строительных механизмов и инвентаря, за соблюдение на строительных площадках правил техники безопасности и правил проведения Работ.

  - Для выполнения некоторых видов Работ Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков по своему усмотрению, но при условии  членства выбранных субподрядчиков в соответствующей саморегулируемой организации СРО и наличия  в необходимых случаях  допуска  к  подлежащим выполнению видам работ. При этом Подрядчик гарантирует надлежащее качество исполнения Работ, а также несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных  субподрядчиком   Работ, как если бы выполнял их сам.

    - Информацию о  выбранных субподрядчиках Подрядчик должен сообщить Заказчику (в письменной форме и/или по электронной почте)  в срок – не позднее 3-х рабочих дней  со дня  начала Работ на Объекте.

    - Независимо от обстоятельств выполнения отдельных видов Работ на Объекте собственным квалифицированным персоналом  или квалифицированным персоналом субподрядчиков,  на Объекте постоянно должен находиться представитель (бригадир/прораб) Подрядчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

    - Состав, объем и стоимость выполняемых Работ по каждому Объекту определяется Сторонами в согласованных ЗАКАЗ-НАРЯДах (по форме, указанной в Приложении №1 к Договору) на основании утвержденных расценок (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - Стоимость Работ, согласованная Сторонами в ЗАКАЗ - НАРЯДе, включает в себя стоимость основных и вспомогательных материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов, заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения, все расходы по подготовительным работам, расходные материалы, все расходы на приобретение и доставку Оборудования и Материалов на Объект, все внутриплощадочные перемещения Оборудования и Материалов, расходы по транспортировке рабочих до Объекта, расходы по удалению отходов и мусора в процессе строительства и после его завершения, расходы, связанные с налогообложением в РФ, расходы по страхованию рабочих, а также расходы в связи с возможными несчастными случаями, произошедшими в процессе работы, расходы на получение разрешений на возможное использование иностранной рабочей силы, расходы по приобретению и использованию инструментов, приборов, необходимых для выполнения Работ, расходы, связанные с зимними условиями Работ, расходы, связанные с работами в нерабочее (ночное) время (с 18.00 часов до 8.00 часов), в выходные и праздничные дни, расходы по охране труда, расходы по выдаче аттестатов и сбор паспортов и сертификатов на материалы, прочие затраты и риски. Стоимость учитывает цену всех промежуточных, подготовительных и других,  необходимых для производства проектных, демонтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных и других работ, в том числе цену закупаемого Подрядчиком оборудования, предусмотренном ЗАКАЗ - НАРЯДом на Объект.

    - С целью формирования ЗАКАЗ - НАРЯДа Стороны согласовывают Спецификацию Единичных расценок на отдельные типичные виды Работ и Оборудования на Объектах Заказчика (Приложение №2 к Договору).

    - Согласованные в Спецификации Единичные расценки на отдельные виды Работ и Оборудования, действительны в течение 1 (одного) календарного года, с даты подписания договора.

    - Цены на Работы и Оборудование, не вошедшие в Спецификацию, определяются по согласованию между Подрядчиком и Заказчиком и отражаются в ЗАКАЗ - НАРЯДах на Объект.

    - Любые  обстоятельства, влекущие за собой изменений стоимости Работ, или увеличение  сроков выполнения Работ, подлежат согласованию Сторонами путём подписания изменений в ЗАКАЗ – НАРЯДе на Объект.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

  - Выполнить Работы в объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре и ЗАКАЗ - НАРЯДе на Объект, и сдать результат Работ в порядке, установленном строительными нормами и правилами, настоящим Договором и ЗАКАЗ – НАРЯДом на Объект.

  - Поставить своими силами, либо силами субподрядных организаций на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. При транспортировке на Объект строительных материалов Заказчика обеспечить целостность упаковки, не совершать действий, влекущих повреждение и/или порчу помещений, инженерных сетей, оборудования Заказчика.

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает страхование рабочих и несет полную материальную и юридическую ответственность при возможном возникновении исключительных обстоятельств, а также несчастных случаев в соответствии с законодательством РФ.

  - Подрядчик на период выполнения Работ по Договору обеспечивает размещение, и медицинское обслуживание привлекаемого персонала за свой счет, а также уплату налогов и сборов, связанных с осуществлением этих затрат.

  - Нести ответственность за сохранность, риск случайной гибели или повреждения Объекта, до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ на Объекте. Нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, в котором находится Объект, или его части.

  - В случае причинения повреждений существующим конструкциям Объекта, его инженерным сетям и оборудованию по собственной вине или вине привлеченного Субподрядчика, немедленно произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

  - Подрядчик обязуется соблюдать меры безопасности для своих рабочих и Объекта, вести Журнал производства Работ и Журнал техники безопасности. Генподрядчик обязуется о проведенных мероприятиях поставить в известность Заказчика в письменной форме. Все расходы по проведению мер безопасности на строительстве берет на себя Генподрядчик.

  - Генподрядчик обязуется неукоснительно исполнять налоговое и миграционное законодательство РФ, нести все расходы по уплате налогов, пошлин и сборов, связанных с реализацией Договора и самостоятельно нести ответственность за нарушение миграционных правил РФ.

  - В случае необходимости за свой счет возвести на Объекте, на период выполнения Работ, все временные сооружения, в том числе необходимые для хранения оборудования и материалов, проложить необходимые для производства Работ временные инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком, до Объекта в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).

  - Производить Работы на Объекте в согласованное с Заказчиком время и в соответствии с административными требованиями собственника Объекта (технических служб собственника Объекта).

  - Самостоятельно организовать доставку на Объект контейнера для сбора строительного мусора,  согласовать с уполномоченными органами порядок его установки, место и сроки вывоза строительного мусора, а также обеспечить регулярный вывоз собранного мусора для его размещения и производить соответствующие экологические платежи, связанные с размещением строительного мусора в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля за производством Работ, назначить представителя - ответственного Специалиста с правом подписи обязательных к исполнению субподрядными организациями и контрагентами указаний  Подрядчика, а также необходимых при проведении Работ согласований с Заказчиком и прочими организациями, и т.п.

  - Обеспечить выполнение необходимых мер по технике безопасности, по пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при выполнении Работ по настоящему Договору

  - Обеспечить надлежащее качество Работ, их соответствие проектной документации, строительным нормам и правилам,  функциональному назначению результата Работ.

    - В случае возникновения у Заказчика аргументированных претензий в отношении качества выполненных Работ, Заказчик имеет право приостановить либо все Работы, либо их часть до представления Подрядчиком аргументированных доказательств по качеству выполненных Работ, в том числе при необходимости - с применением лабораторных исследований/испытаний и предоставлением соответствующих экспертных заключений. При этом общий срок выполнения Работ не изменяется.

    - В случае, если указанные в настоящем пункте претензии Заказчика не найдут своего подтверждения, Заказчик обязуется компенсировать понесенные  Подрядчиком затраты, связанные с получением экспертного заключения от независимых лицензированных организаций.

  - Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации на Объекте,  в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Исполнять полученные в ходе осуществления Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и ЗАКАЗ – НАРЯДа на Объект и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - В случае если в ходе выполнения согласованных в ЗАКАЗ - НАРЯДе Работ,  Подрядчик обнаружит не учтенные в ЗАКАЗ – НАРЯДе  Работы, и связанную с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости Работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня по электронной почте и получить согласование Заказчика так же по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего Договора. В случае не получения ответа на свое сообщение в течение 3 (Трех) рабочих дней,     Подрядчик вправе приостановить Работы или их часть.

  - Если Подрядчик не уведомит Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения этим сметной стоимости  в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения неучтенных ЗАКАЗ – НАРЯДом Работ, то он лишается права требовать оплаты выполненных дополнительных работ с Заказчика.

  - Осуществлять контроль и нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками и третьими лицами, которых Подрядчик привлек для выполнения Работ (их части) на основании соответствующих договоров; выполнять свои обязательства перед третьими лицами по таким договорам в полном объеме, в том числе в части соблюдения сроков оплаты.

  - До сдачи  результатов выполненных Работ обязан вывезти принадлежащие ему  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор обеспечить уборку Объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и грязи со всех поверхностей, скобяных изделий и произвести другие аналогичные работы, достаточные для приведения Объекта в состояние, позволяющее его немедленную эксплуатацию.

  - Предоставить Заказчику в день окончания всего объема Работ Акты по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 по форме КС-2 и КС-3 по фактически произведенным Работам и выставить Счет-Фактуру,  Акт приемки выполненных работ на Объекте в двух экземплярах. Указанные в настоящем пункте Акты применяются Сторонами для расчетов по настоящему Договору.

  - Данный Договор не предусматривает  поэтапной приемки  выполненных работ, если иное не предусмотрено ЗАКАЗ - НАРЯДом..

  - Осуществлять контроль и нести ответственность в полном объеме перед Заказчиком за достоверность и правильность составления, и своевременность предоставления всей необходимой строительной, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в рамках исполнения настоящего Договора.

Права Подрядчика:

  - Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору и ЗАКАЗ-НАРЯДу  на Объект сведения и документы.

  - Требовать надлежащего исполнения условий настоящего Договора и ЗАКАЗ-НАРЯДов на Объект.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

  - Обеспечить оплату всех причитающихся Подрядчику сумм в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и ЗАКАЗ - НАРЯДами на Объект.

  - Осуществить приемку конечного результата Работ и подписание Акта приемки выполненных работ на Объекте в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предъявления  Подрядчиком выполненных Работ к сдаче в порядке, предусмотренном в п. 8.4  Договора. Обеспечить приемку результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, ЗАКАЗ – НАРЯДа на выполнение работ на Объекте.

  - Обеспечить возможность нахождения на Объекте работников Подрядчика и привлечённых Субподрядчиков  в согласованные  дни недели и часы суток.

  - В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору принять результаты Работ по настоящему Договору досрочно.

  - Обеспечить возможность использования Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору электроэнергии, систем водоснабжения и канализации.

  - Назначить своего представителя – специалиста, имеющего полномочия осуществлять контроль (технический надзор) за действиями Подрядчика на Объекте, в случае необходимости останавливать проведение Работ, имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ПЛАТЕЖИ И РАЧЕТЫ

Стороны устанавливают следующий порядок расчетов за Работы:

  - 100 % (Сто  процентов) от стоимости Работ, согласованной и подписанной Сторонами в ЗАКАЗ - НАРЯДе на Объект, Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (Десяти) банковских дней  по окончании Работ на Объекте  после получения Заказчиком подписанных обеими Сторонами: ЗАКАЗ-НАРЯДа,  актов фактически выполненных работ по унифицированным формам № КС-2, КС-3, Акта приемки выполненных работ на Объекте и предоставления Счета-фактуры  на весь объем (100%) фактически выполненных работ, и соответствующего счета на оплату.

  - Все платежи производятся в безналичном порядке в рублях РФ на основании оригиналов счетов на оплату Подрядчика. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

  - Все строительные, отделочные и прочие материалы, оборудование, и инструменты, указанные в ЗАКАЗ – НАРЯДах на Объект и приобретенные Подрядчиком для производства Работ на Объекте являются собственностью Заказчика с момента сдачи Работ Подрядчиком Заказчику.

  - В отдельных случаях, при значительной стоимости работ от 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) до 3 000 000 (Три миллиона) рублей, по совместной договоренности Сторон, возможна следующая форма оплаты:

- 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости Работ, согласованной и подписанной Сторонами в ЗАКАЗ-НАРЯДе на Объект, Заказчик перечисляет в течении 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления счета, и подписанного ЗАКАЗ-НАРЯДа

- Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (Десяти) банковских дней  по окончании Работ на Объекте  после получения Заказчиком подписанных обеими Сторонами: ЗАКАЗ-НАРЯДа,  актов фактически выполненных работ по унифицированным формам № КС-2, КС-3, Акта приемки выполненных работ на Объекте и предоставления Счета-фактуры  на весь объем (100%) фактически выполненных работ, и соответствующего счета на оплату.

6.5. Порядок расчетов по  ЗАКАЗ-НАРЯДам более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, согласовывается Сторонами и оформляется отдельным приложением (по форме, указанной в Приложении №5 График платежей) к ЗАКАЗ-НАРЯДу, где указывается порядок, сроки и размер платежей.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения Подрядчиком Работ по Договору согласовывается и указывается в ЗАКАЗ – НАРЯДе  на Объект.

  - В отдельных случаях (достаточно значительный объем работ) срок выполнения работ согласовывается в Графике выполнения работ (по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору), оформляемом в качестве приложения к соответствующему ЗАКАЗ-НАРЯДу.

  - Датой начала выполнения Работ по ЗАКАЗ – НАРЯДу является дата следующая за датой подписания ЗАКАЗ-НАРЯДа, либо указывается в соответствующем ЗАКАЗ-НАРЯДе.

  - В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ - НАРЯДу на Объект, если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение приведет к невозможности исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки Заказчиком надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ - НАРЯДу на Объект.

- СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Подрядчиком и Заказчиком  путем приемки Работ, проверки укомплектованности, испытаний Оборудования, на основании согласованного Заказчиком  ЗАКАЗ - НАРЯДа.

  - После окончания всех Работ на Объекте, входящих в объем обязательств Подрядчика по Договору и ЗАКАЗ – НАРЯДу на Объект,  производится сдача-приемка выполненных Работ с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных Работ, актов фактически выполненных работ по унифицированным формам №КС-2, КС-3. Если при приемке Заказчиком обнаружены недостатки (дефекты) выполненных работ или невыполнение части предусмотренных ЗАКАЗ - НАРЯДом на Объект работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить их в сроки, указанные Заказчиком в соответствующем акте о выявленных недостатках.

  - В случае, если из-за допущенных Подрядчиком недостатков выполненных Работ или не выполнения им части предусмотренных ЗАКАЗ - НАРЯДом на Объект работ нормальная эксплуатация Объекта невозможна, Заказчик вправе направить мотивированный отказ от приемки Работ.

  - Заказчик приступает к приемке выполненных Работ на Объекте в течение 5 (Пяти) рабочих  дней с даты получения письменного извещения Подрядчика о завершении и готовности к сдаче выполненных Работ. Акт сдачи-приемки выполненных Работ, должен быть подписан Сторонами не позднее 7 (Семи) рабочих  дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении и готовности к сдаче выполненных Работ. При отказе от подписания  Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик в этот же срок обязуется предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае не подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ,  и отсутствия письменного мотивированного отказа в подписании в указанные сроки, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в установленном настоящим Договором порядке.

- КАЧЕСТВО РАБОТ

  - Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ на Объекте, будет отвечать требованиям  ГОСТ, СНиП, другим строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

  - Если в ходе Работ Подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончанию монтажа Подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполнит испытания оборудования и систем с проведением комплекса измерений, а при необходимости - анализов, обследований и т.п. по программам испытаний, предварительно согласованным Сторонами, и в соответствии с инструкциями на оборудование, а также выполнит пуско-наладочные работы.

  - Подрядчик обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ. Заказчику предоставляется право самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (независимая экспертиза) производить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества, используемых на строительстве Объекта, материалов. О выявленных недостатках и/или дефектах Заказчик обязан сообщить Генеральному подрядчику.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

-  вывоза с Объекта любых материалов, признанных несоответствующими условиям Договора;

-  замены некачественных материалов, оборудования и устранения дефектов, обнаруженных в результате проведенных проверок и испытаний;

-  замены неквалифицированных специалистов и недобросовестных исполнителей Подрядчика.

  - Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами или силами Субподрядчика выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения сроков выполнения  Работ по  Договору за свой счет.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок качества выполненных Работ при нормальной эксплуатации Объекта устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки Заказчиком результата Работ Подрядчика и подписания Акта сдачи - приемки выполненных Работ Сторонами.

  - Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами либо ненадлежащей эксплуатацией Объекта. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан организовать их устранение за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую организацию для их устранения за счет средств Подрядчика.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

  - Согласованные сроки устранения недостатков не могут превышать:

- 10 (Десять) рабочих дней для всех видов работ, выполненных Подрядчиком на Объекте.

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество результата  всех выполненных  Работ в соответствии с ЗАКАЗ-НАРЯДом действующими ГОСТами, СНиПами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Подрядчика.

  - При неявке Подрядчика в установленный в вызове Заказчика срок, либо при отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик составляет Акт с участием третьего лица, осуществляющего техническую эксплуатацию Объекта или отдельных его элементов и систем по Договору с Заказчиком. Акт, составленный в соответствии с условиями настоящего пункта Договора без участия представителей Подрядчика, равносилен двустороннему Акту.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате причитающихся Подрядчику по настоящему Договору сумм денежных средств, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы денежных средств за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

  - В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий  настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку из расчета 0,5 % от общей стоимости Работ, указанной в ЗАКАЗ – НАРЯДе на Объект, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

  - В случае если Подрядчик после согласования и подписания ЗАКАЗ-НАРЯДа  не приступил к  производству работ в течении 7 (Семи) рабочих дней, в соответствии со сроками производства работ, указанные в ЗАКАЗ-НАРЯДе ,  Подрядчик  обязуется в срок – не позднее 10-ти (Десяти) банковских дней с момента получения письменного требования от Заказчика  уплатить неустойку в размере 25 % от  общей суммы подписанного ЗАКАЗ-НАРЯДа.

  - В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект по его функциональному  назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены,

- Своими силами устранить недостатки с привлечением для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

  - За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

  - Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, связанным с проведением Работ на Объекте несет Подрядчик.

  - Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба как и в случае, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

  - За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Вся информация, предоставленная Подрядчику Заказчиком, считается конфиденциальной. В случае, если полученная Подрядчиком от Заказчика информация содержит сведения о клиентах и корреспондентах Заказчика, их счетах и операциях, она признаётся банковской тайной, и Подрядчик обязан хранить её, если это не противоречит законодательству РФ. Подрядчик обязуется сохранять в тайне все сведения, ставшие ему известными в связи с заключением и в процессе исполнения Договора. При этом официального указания на конфиденциальный характер данных сведений не требуется.  Обязательство о неразглашении сведений сохраняет силу даже в случае поступления данной информации в общий доступ. От этого обязательства Подрядчик может быть освобождён только соответствующим письменным согласием Заказчика.

  - Подрядчику запрещается без письменного предварительного согласия: использовать название, товарные знаки и любую иную интеллектуальную собственность Заказчика или раскрывать существующие договорённости между Сторонами.

  - В случае невыполнения Подрядчиком Работ и досрочного расторжения Договора на этом основании, Подрядчик обязан помимо прочего возвратить все предоплаченные денежные средства.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора помимо воли и вне контроля Сторон, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).

  - Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна известить другую Сторону в письменном виде об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента их наступления (или прекращения). Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону ссылаться на них.

  - Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств.

  - В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств в течение срока, превышающего 60 (Шестьдесят) календарных дней, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора. В этом случае Стороны должны согласовать проведение необходимых взаиморасчетов.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

  - В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения  Договора с Подрядчиком, уведомив Подрядчика в письменной форме об этом не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до расторжения Договора, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала проведения Работ на срок в 15 (Пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержка Подрядчиком хода проведения Работ по его вине, когда срок окончания Работ и сдачи Работ, установленный в ЗАКАЗ - НАРЯДе  увеличивается более чем на две недели;

- нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных настоящим Договором;

  - Договор будет считаться прекратившим свое действие на 21 (Двадцать первый) день с даты направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения  настоящего Договора, при отсутствии оснований, указанных в п. 15.1. настоящего Договора, уведомив Подрядчика в письменной форме об этом не менее чем за 40 (Сорок) календарных дней до расторжения Договора.

  - Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора уведомив Заказчика в письменной форме об этом не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях:

- при остановке выполнения Работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий две недели;

- нарушение сроков авансового платежа, на срок  свыше 30 (Тридцати) рабочих дней.

  - Договор будет считаться прекратившим свое действие на 21 (Двадцать первый) день после получения Заказчиком уведомления, указанного в  пункте 15.3. настоящего Договора.

  - Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

  - При расторжении Договора в соответствии с п.п. 15.1., 15.2., 15.3. настоящего Договора, незавершенные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, пропорционально выполненным работам, до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик обязуется возвратить часть уплаченного Заказчиком аванса, в случае его оплаты,  за вычетом стоимости выполненных работ до дня, указанного в уведомлении о расторжении Договора.

  - После расторжения Договора по любым основаниям предусмотренная Договором ответственность Подрядчика за качество выполненных работ и за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, сохраняется.

  - При расторжении Договора в связи с неисполнением одной из Сторон своих обязательств по нему,  виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные той убытки.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подготовку документов: Актов сдачи-приемки выполненных Работ,  справок по унифицированным формам КС-2 и КС-3, иных документов, необходимых для осуществления сторонами бухгалтерского и налогового учета, документов подтверждающих исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору осуществляет Подрядчик.

  - Указанные в п. 16.1 настоящего Договора, документы Подрядчик направляет Заказчику. Заказчик, обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения подписать направленные документы, либо направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания указанных в п. 16.1 настоящего Договора документов.

  - Все уведомления, сообщения, требования и иные документы во исполнение условий настоящего Договора подлежат направлению по почтовым адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, заказными почтовыми отправлениями, или могут быть вручены под роспись уполномоченному представителю Стороны.

Уведомление, сообщение, требование, иная почтовая корреспонденция будет считаться полученной адресатом даже в случае, если почтовая организация не смогла вручить заказную почтовую корреспонденцию адресату вследствие его отсутствия по указанному в настоящем Договоре адресу (либо по адресу, указанному в письменном сообщении о его изменении).

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, имеют прямое указание на настоящий Договор, и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами настоящего Договора.

  - Все Приложения, к настоящему Договору, ЗАКАЗ-НАРЯДы  и Дополнительные соглашения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, имеющие прямое указание на настоящий Договор, составляют его неотъемлемую часть.

  - Срок действия настоящего Договора 1 (один) календарный год, с даты подписания данного Договора.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим  законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение №1 – Форма «ЗАКАЗ – НАРЯДа» на выполнение работ  на Объекте.

2. Приложение №2 - Спецификация Единичных расценок на  виды Работ и Оборудования на Объектах Заказчика.

3. Приложение №3 – Форма «Акта приемки выполненных Работ».

4. Приложение №4 – Форма «График производства работ»

5. Приложение №5 – Форма «График платежей»

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18, ИНН 7736046991 КПП 770201001 к/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525976 Электронная почта: adv@absolutbank.ru (Дорохов А.В.) | ООО «__________» Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП ОГРН р/сч. к/с Электронная почта: Контактные телефоны: |

Заместитель Председателя Правления                            Генеральный Директор

___________________/Полтавский В.А./	________________/_________/

Приложение № 1 к Рамочному договору подряда №

от «____» _____________ 2019года

г. Москва

Дата:   "___" _____________2019 г.

Форма

ЗАКАЗ-НАРЯД №

к Рамочному договору подряда №________  от «   »__________2019 г.

на производство ремонтно-строительных  (монтажных) работ на Объекте,

расположенном по адресу:

| Позиция | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Cт. материала РУБ. | Ст. работа РУБ. | Итого РУБ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. | сумма | за ед. | сумма |  |
| 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ИТОГО: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | В т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Дата начала работ: _______________________________. Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу №_____ составляет ____календарных дней. |

Согласовано:								Согласовано:

Заказчик:								Подрядчик:

______________________						____________________

Форма ЗАКАЗ – НАРЯДа согласована:

| Заказчик: | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) |  |  |

Заместитель Председателя Правления                                         Генеральный Директор

_____________________/ Полтавский В.А./                                   ________________/____________/

Приложение № 3

к Рамочному договору подряда № _____

от  «___»__________2019 г.

Форма -

Акт приемки выполненных работ

на Объекте, расположенном по адресу:

| г. Москва | «___» ___________ 2019 г. |
| --- | --- |

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,   в лице ________________________________________, действующего на основании Доверенности _____________________________________, с одной стороны,  и

Обществом с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице Генерального директора______________., действующего на основании Устава  с другой стороны, в соответствии с Рамочным договором подряда №______   от «____»  _____ 201__г. составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

- Подрядчик выполнил, а Заказчик принял выполненные ремонтные работы в соответствии с ЗАКАЗ-НАРЯДом №___ от «___» ______2019 г., на Объекте Заказчика, расположенному по адресу: ________________________________________

- Стоимость выполненных работ составляет ______(_____) рублей, в том числе НДС _____(_______) рублей.

- Работы выполнены в полном объеме. По выполненным работам Стороны претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:						Подрядчик:

______________________				_________________________

Форма Акта приемки выполненных работ согласована:

Заказчик:                                                                                      Подрядчик

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                                                      ООО «________»

Заместитель Председателя Правления                                        Генеральный Директор

___________________/ Полтавский В.А./	             ________________/___________/

М.П.                                                                                                                                    М.П.